## Slide 1: Xây Dựng Game 2d Bắn Súng Vượt Ải Unity
ĐỀ TÀI :
Công Nghệ Phần Mềm
THÀNH VIÊN NHÓM :
Nguyễn Đỗ Khoàng Khang Mssv : 2024802010427
Doãn Văn Trường Mssv : 2024802010326
Lâm Văn Dương Mssv : 2024802010396
Nguyễn Quang Trường Mssv : 2024802010068
Hoàng Phan Thủy Dương Mssv : 2024802010040
NHÓM 12

## Slide 2: Bảng Phân Công
01
Nguyễn Đỗ Hoàng Khang
Nguyễn Quang Trường
Doãn Văn Trường
Lâm Văn Dương
Hoàng Phan Thủy Dương
1
STT
2
3
4
5
Tên Thành Viên
Vai Trò
Product Owner, Leader
Scrum Master
Dev
Dev
Dev

## Slide 3: 1. Giới Thiệu :
07
Đề tài này tập trung vào quá trình phát triển và triển khai một trò chơi 2D bắn súng vượt ải sử dụng công cụ Unity. Trò chơi sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm hấp dẫn, đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng để vượt qua các cấp độ khó khăn.
Với việc sử dụng phương pháp SCRUM, chúng tôi đã tổ chức quy trình phát triển thành các sprint, từ việc xác định yêu cầu và thiết kế game, tạo giao diện người dùng hấp dẫn, xây dựng màn chơi và cấp độ đa dạng, đến việc tối ưu hóa hiệu năng và tích hợp chơi đa người.
Mục tiêu của đề tài là tạo ra một trò chơi 2D chất lượng cao, với hình ảnh đẹp mắt, âm thanh sống động và cung cấp trải nghiệm chơi game tuyệt vời cho người chơi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đảm bảo tính ổn định và khả năng tương thích trên nền tảng Windows.
Qua việc áp dụng SCRUM, chúng tôi tạo ra một kế hoạch phát triển có cấu trúc, linh hoạt và tạo điểm nhấn vào sự tương tác và phản hồi giữa các thành viên trong nhóm. Qua mỗi sprint, chúng tôi tiến hành kiểm thử, sửa lỗi và cải thiện để đảm bảo chất lượng và trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.
- Hy vọng rằng đề tài này sẽ đóng góp vào việc khám phá quy trình phát triển game hiệu quả và mang lại niềm vui cho người chơi.

## Slide 4: 2. Áp dụng Scrum :
07
  Sprint 1: (Thời gian: Từ 21 tháng 5 - 22 tháng 5)
  1.1 Xác định yêu cầu và phân tích game:
- Tiến hành cuộc họp với các thành viên để xác định yêu cầu và chức năng của game.
- Tạo product backlog chứa danh sách các yêu cầu và công việc cần thực hiện trong game.
Sprint 2: (Thời gian: Từ 24 tháng 5 - 29 tháng 5)
2.1 Thiết kế giao diện người dùng và cơ chế gameplay:
- Tạo mockup và thiết kế giao diện người dùng cho game.
- Xây dựng các chức năng gameplay cơ bản, bao gồm di chuyển, tương tác đối tượng, và hệ thống điểm số.
2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu và tích hợp:
- Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu cho game, bao gồm thông tin người chơi, điểm số, vật phẩm, v.v.
- Tích hợp các yếu tố gameplay và giao diện vào game.
2.3 Tối ưu hóa và thử nghiệm:
- Kiểm tra và tối ưu hóa hiệu năng game để đảm bảo trải nghiệm mượt mà và ổn định.
- Thực hiện kiểm thử để phát hiện và sửa các lỗi và vấn đề khác.

## Slide 5: 2. Áp dụng Scrum :
07
Sprint 3: (Thời gian: Từ 31 tháng 5 - 5 tháng 6)
3.1 Hoàn thiện chức năng và trải nghiệm:
- Cải thiện và mở rộng chức năng gameplay, bổ sung thêm tính năng phong phú cho game.
- Tối ưu hóa giao diện người dùng và tăng cường trải nghiệm người chơi.
3.2 Kiểm thử và sửa lỗi:
- Tiến hành kiểm thử toàn diện để phát hiện và sửa các lỗi và vấn đề khác.
- Đảm bảo tính ổn định và sự tương thích trên các nền tảng mục tiêu.
Sprint 4: (Thời gian: Từ 7 tháng 6 - 11 tháng 6)
4.1 Triển khai và phát hành:
- Chuẩn bị và triển khai game trên nền tảng mục tiêu (Windows).
- Đảm bảo tích hợp và hoạt động tốt trên nền tảng Windows.
4.2 Retrospective và cải tiến:
- Tổ chức cuộc họp retrospective để đánh giá quá trình phát triển và rút ra kinh nghiệm.
- Xác định các điểm mạnh và điểm yếu, và đề xuất cải tiến cho các dự án tương lai.

## Slide 6
CẢM ƠN THẦY ĐÃ LẮNG NGHE PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM.